**Ремонты, выполняемые по плановым и внеплановым оперативным заявкам, выполнение которых невозможно без ограничения режима потребления о. Кунашир на сентябрь 2022 г.**

| № п. | Планируемая дата, время (мск) | | Энергорайон (энергоузел) | Категория заявки (плановая, внеплановая), вид ремонта (текущий ремонт, средний ремонт, капитальный ремонт и т.д.) | Описание работ с указанием отключаемого оборудования, приводящих к вводу ограничений | Последствия для потребителей с указанием объема ограничений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала | окончания |
|  | 05.09.2022  13:00 | 05.09.2022  17:00 | Южно-Курильский | Плановая.  Проведение технического обслуживания по плану подготовки к ОЗП ТП-17 «Дружба» | Отключение яч. 31 в ЗРУ-2 ДЭС «Южно-Курильская» | Будут отключены от электроснабжения потребители:  **ТП-17:**   * ул. Дружбы, дд. 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 7А, 8А, 9, 9А, 10А; * уличное освещение. |
|  | 06.09.2022  09:00 | 06.09.2022  17:00 | Южно-Курильский | Плановая.  Проведение технического обслуживания по плану подготовки к ОЗП ТП-17 «Дружба» | Отключение АВ в ТП-12 | Будут отключены от электроснабжения потребители:   * ул. Строителей, дд. 1, 2/1, 3, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19. |
|  | 07.09.2022  13:00 | 07.09.2022  17:00 | Южно-Курильский | Плановая.  Проведение технического обслуживания по плану подготовки к ОЗП ПС-35 «Южно-Курильская» | Отключение яч. 25 в ЗРУ-2 ДЭС «Южно-Курильская» | Будут отключены от электроснабжения потребители:  **п. Лагунное;**  **с. Отрада:**   * ул. Зеленая, дд. 1, 1А, 2, 3, 4, 5; * ул. Комсомольская, дд. 2. 3, 6, 7; * ул. Лесная, д. 5; * ул. Мира, дд. 1, 2, 3, 4, 6, 8; * ул. Таежная, дд. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12; * ул. Центральная, дд. 1, 5, 7, 9, 12 * ИП Трофимова Н.В.; * ООО «Отрада»; * ООО «Ю-К Водоканал»; * уличное освещение.   **мкр «Отрада»:**   * ул. Зеленая, дд. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; * м-н «Егорка-1» (ИП Атяшева); * уличное освещение.   **ТП-10:**   * Земельный участок Купча; * Боксы "Универсал"; * СТО «777» (ИП Давыденко С.В.); * Боксы Администрации; * ГСМ "Универсал"; * Питомник для животных; * Пилорама; * дробилка.   **ТП-11:**   * ул. Океанская дд. 19, 21, 24А, 25; * ул. Советская, д. 6; * ул. Молодежная, д.11; * Сейсмостанция; * База ИП Гребенкин И.А. * ОКУ «Ю-К пожарный отряд»; * ООО Магнит; * м-н «Утёс» (ИП Ткач В.В.); * уличное освещение.   **ТП-15:**   * ОРТПЦ "Орбита".   **ТП-23:**   * база ООО ПФК «Ю-К Рыбокомбинат».   **ТП-24:**   * ООО Натали; * ГКУ «Сахалинские лесничества»; * ООО Стратегия (база); * ФГБУ «Заповедник Курильский»; * ветлечебница; * КФХ Ульянов М.И.   **ТП-27:**   * ул. Спортивная, дд. 1, 3, 10; * ул. Сахалинская 45 (ф/х Талдыкина); * ООО "Дельта"; * ООО "Техноимпорт"; * ООО «Стратегия»; * ООО «Водоканал»; * ООО «Прогресс»; * ИП Бен Гвон; * ф/х Макашов; * ф/х Столицкий Ю.; * БРУ ООО "Гарантия".   **ТП-28:**   * МУП ЖКХ «Универсал»; * МТС (Водозабор).   **ТП-31:**   * БРУ «Рыбокомбината».   **ТП-32:**   * «База Тимошенко»   **ТП-44:**   * «База Энергия»   **ТП-53:**   * АО «Сахалинское ипотечное агентство; * Котельная с. Отрада.   **ТП-54:**   * ПСП ПСО ГУ МЧС по Сах. области   **ТП-56:**   * КНС с. Отрада;   **ТП-59:**   * ул. Заречная, 2А (склад «Столичный»). |
|  | 09.09.2022  09:00 | 09.09.2022  13:00 | Южно-Курильский | Плановая.  Проведение технического обслуживания по плану подготовки к ОЗП ПС-35 «Менделеевская» | Отключение яч. 2 в ПС-35 «Южно-Курильская» | Будут отключены от электроснабжения потребители:   * Аэропорт «Менделеево»;   **ТП-38** «Менделеево»:   * жилой дом с. Менделеево; * Насосная; * ТРЦ «Орбита»; * Котельная; * ОДН; * уличное освещение   **п. Горячий Пляж:**  ТП-35 «ГП ГТС»:   * Общий ГТС; * ГТС; * Жилой дом.   ТП-46.  ТП-47.  ТП-48.  ТП-49. |
|  | 12.09.2022  13:00 | 12.09.2022  17:00 | Южно-Курильский | Плановая.  Отключение ВЛ-6 кВ «ДЭС «Южно-Курильская» – ТП-8, ТП-9 в рамках исполнения «Инвестиционной программы АО «Мобильные ГТЭС» на территории о. Кунашир МО «Южно-Курильский ГО» на 2021-2023 годы» | Отключение яч. 10 в ЗРУ-2 ДЭС «Южно-Курильская» | Будут обесточены потребители:  **ТП-8:**   * Котельная № 5; * Антенно-мачтовое устройство «АО «ПБК»;Гаражи (ул. Дружбы).   **ТП-9:**  1. м-н Мир Детства;  2. м-н Грин;  3. ИП Ващенко;  4. Морская 5А, 7А;  5. Дружбы 1А,2А,7А,9А,10А;  6. 60 лет ВЛКСМ, д. 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 19;  7. Обувная мастерская;  8. ул. Островная;  9. Автомойка;  10. ИП Тароев;  11. ИП Кон;  12. Гаражи;  13. уличное освещение;  14. «Исток 1+1»;  15. ИП Мнацаканян;  16. ИП Фёдоров;  17. ИП Романенко Автомойка. |
|  | 14.09.2022  09:00 | 14.09.2022  17:00 | Южно-Курильский | Плановая.  Отключение ТП-19 «Метеостанция» в рамках исполнения «Инвестиционной программы АО «Мобильные ГТЭС» на территории о. Кунашир МО «Южно-Курильский ГО» на 2021-2023 годы» | Отключение яч. 29 в ЗРУ-2 ДЭС «Южно-Курильская» | Будут обесточены потребители:  **ТП-19:**   * ул. Метеостанции, дд. 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 7, 8; * кв. Рыбников, д. 17; * застава Отрада; * метеостанция. |
|  | 20.09.2022  09:00 | 20.09.2022  17:00 | Южно-Курильский | Плановая.  Отключение ТП-16 «Стройцех» в рамках исполнения «Инвестиционной программы АО «Мобильные ГТЭС» на территории о. Кунашир МО «Южно-Курильский ГО» на 2021-2023 годы» | Переключение электроснабжения потребителей с существующей ТП-16 на вновь установленную КТП. | Будут отключены от электроснабжения потребители:  **ТП-16:**   * ул. Заводская, дд. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13А, 15, 15А, 28, 33; * ул. Карева, дд. 1А, 2А; * ул. Пограничная, дд. 1, 5, 7, 13; * ул. Мира, дд. 24, 26; * гостиница «Рыбак»; * общежитие Рыбокомбината; * м-н «Флагман» (ИП Кочетов А.А.); * м-н «Прибой» (ООО ТД Маяк); * ООО ПКФ «Ю-К РК» (склад); * уличное освещение. |
|  | 27.09.2022  09:00 | 27.09.2022  17:00 | Южно-Курильский | Плановая.  Отключение ТП-29 «Экспресс» в рамках исполнения «Инвестиционной программы АО «Мобильные ГТЭС» на территории о. Кунашир МО «Южно-Курильский ГО» на 2021-2023 годы» | Переключение электроснабжения потребителей с существующей ТП-29 на вновь установленную КТП. | Будут отключены от электроснабжения потребители:  **ТП-29:**   * ул. 3-го Сентября, дд. 1, 54, 96; * ООО «Экспресс»; * ООО «Авангард»; * ООО «Монолит»; * ГСО МО РФ; * ф/х Цыпкин Ю.С. |

Примечание:

Категории оперативных заявок на отключаемое оборудование:

**Плановая** (ремонт, выполняемый в соответствии с месячными графиками ремонта в установленные ими сроки);

**Внеплановая** (ремонт, не предусмотренный месячными графиками ремонта, выполняемый при возникновении в процессе эксплуатации оборудования причин, которые невозможно было предвидеть на этапе формирования месячных графиков ремонта).